1. Informações Gerais do Projeto

- Nome do Projeto: Desenvolvimento e Gerenciamento de Plataforma para Acompanhamento de Projetos pelos Métodos Kanban e PMBOK

- Gerente do Projeto: Claudio Gastão Júnior

- Sponsor: Prof. Ms. Sidney Galeote

- Data do Relatório: 18 de Maio de 2026

- Período Coberto: Fevereiro de 2026 a Maio de 2026

- Versão do Relatório: 1.0

2. Status Geral do Projeto

- Status Atual: Em andamento

- Resumo Geral do Status:
O projeto encontra-se em andamento dentro do planejamento estabelecido para a segunda fase. Durante esse período, a equipe concentrou esforços na evolução do protótipo funcional da plataforma, priorizando melhorias relacionadas à interface visual (UI), experiência do usuário (UX) e organização do fluxo de gerenciamento das tarefas.

Também foram implementados mecanismos de acompanhamento das atividades por meio do método Kanban, utilizando Trello como ferramenta de apoio ao gerenciamento do projeto.

3. Progresso

Percentual Completo: 80%

Marcos Concluídos:

- Estruturação do novo quadro Kanban no Trello;

- Definição do escopo da segunda fase do projeto;

- Desenvolvimento inicial das telas principais;

- Elaboração da matriz de rastreabilidade;

- Elaboração da matriz de riscos;

- Desenvolvimento parcial do dashboard visual.

Próximos Marcos:

- Finalização das telas principais;

- Ajustes finais na experiência do usuário;

- Consolidação do protótipo funcional;

4. Desempenho de Prazo

- Linha de Base do Cronograma: Maio de 2026

- Data Estimada de Conclusão: Maio de 2026

- Desvio de Cronograma: Sem atrasos significativos até o momento.

5. Desempenho de Custo

O projeto acadêmico não possui orçamento financeiro formal definido, uma vez que está sendo desenvolvido utilizando ferramentas gratuitas e recursos próprios da equipe.

6. Riscos e Oportunidades

- Principais Riscos Ativos:

  - Risco 1: Possível atraso na finalização das interfaces visuais devido à limitação de tempo acadêmico;

    - Impacto: Alto

    - Ação Mitigatória: Divisão clara das tarefas entre os integrantes;

  - Risco 2: Dificuldade de integração entre componentes visuais e funcionalidades planejadas.

    - Impacto: Alto

    - Ação Mitigatória: Priorização das funcionalidades essenciais do protótipo funcional.

- Oportunidades Identificadas:

  - Oportunidade 1: Possibilidade de evolução futura da plataforma para utilização comercial;

  - Oportunidade 2: Ampliação futura do sistema para outros modelos de gerenciamento de projetos.

7. Problemas (Issues)

- Problema 1: Dificuldade inicial na padronização visual das telas;

  - Status: Resolvido

  - Ação Corretiva: Revisão do layout e definição de um padrão visual para as interfaces.

- Problema 2: Ajustes necessários no fluxo de organização das tarefas no Trello;

  - Status: Resolvido

  - Ação Corretiva: Reestruturação das colunas conforme as áreas do PMBOK.

8. Mudanças no Projeto

- Solicitações de Mudança Aprovadas:
Reformulação parcial da interface visual para melhorar a experiência do usuário.

- Solicitações de Mudança Rejeitadas:
Implementação completa de banco de dados nesta fase do projeto, devido à limitação de prazo.

9. Lições Aprendidas

- Lições Aprendidas Até Agora:
A utilização do método Kanban contribuiu significativamente para a organização das atividades e para a visualização do fluxo de trabalho da equipe. Além disso, o uso do Trello facilitou o acompanhamento das tarefas e a colaboração entre os integrantes do projeto.

10. Próximos Passos

- Principais Atividades na Próxima Fase:

  - Finalização das telas restantes;

  - Revisão final do protótipo funcional;

  - Ajustes de usabilidade e navegação;

  - Preparação da entrega e apresentação final do projeto.

- Dependências Críticas:
A conclusão das interfaces principais é essencial para consolidar o protótipo funcional e permitir a validação final da solução proposta.