Relatório de Conclusão de Projeto

1. Informações Gerais do Projeto

- Nome do Projeto: Desenvolvimento e Gerenciamento de Plataforma para Acompanhamento de Projetos pelos Métodos Kanban e PMBOK

- Gerente do Projeto: Claudio Gastão Júnior

- Sponsor: Prof. Ms. Sidney Galeote

- Data de Conclusão: Junho de 2026

- Versão do Relatório: 1.0

2. Resumo Executivo

- Objetivo do Projeto:
O projeto teve como objetivo desenvolver uma plataforma para acompanhamento de projetos acadêmicos utilizando conceitos do método Kanban, proporcionando uma forma mais visual, intuitiva e organizada para gerenciamento de atividades. Na segunda fase do projeto, foram incorporadas práticas de gerenciamento baseadas no PMBOK, ampliando o controle das entregas e da documentação do projeto.

- Situação Final:
O projeto foi concluído dentro do escopo definido para a segunda fase. As funcionalidades previstas para o protótipo foram implementadas e disponibilizadas para demonstração. Além do desenvolvimento da solução, foram produzidos os documentos de gerenciamento previstos, incluindo TAP, matriz de riscos, matriz de rastreabilidade, cronograma, EAP, status report e lições aprendidas.

3. Entregas do Projeto

- Principais Entregas:

o Protótipo funcional da plataforma

o Dashboard inicial para acompanhamento de atividades

o Estrutura Kanban para gestão de tarefas

o Termo de Abertura do Projeto (TAP)

o Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

o Cronograma do Projeto

o Matriz de Rastreabilidade

o Matriz de Riscos

o Status Report

o Relatório de Lições Aprendidas

- Conformidade com o Escopo:
Todas as entregas previstas para a segunda fase foram realizadas de acordo com o escopo definido pela equipe. Algumas funcionalidades inicialmente desejadas, como persistência completa de dados e banco de dados estruturado, foram deliberadamente postergadas para futuras evoluções do sistema, sem impacto nos objetivos estabelecidos para esta etapa.

4. Desempenho do Projeto

- Desempenho de Prazo:

  - Data de Término Planejada: Junho de 2026

  - Data de Término Real: Junho de 2026

  - Desvio de Cronograma: Sem desvios significativos.

- Desempenho de Custo:

  - Orçamento Original: O projeto foi desenvolvido utilizando ferramentas gratuitas e recursos próprios dos integrantes, não havendo orçamento financeiro formal.

- Qualidade:
As entregas realizadas atenderam aos requisitos definidos para o protótipo funcional. O sistema demonstrou funcionamento adequado para fins acadêmicos e atendeu às expectativas estabelecidas para a fase atual do projeto.

5. Gestão de Riscos

- Principais Riscos Ativos no Projeto:

  - Risco 1: Possível atraso no desenvolvimento das telas.

    - Mitigação: Divisão clara das responsabilidades.

  - Risco 2: Dificuldades relacionadas à padronização visual da interface.

    - Mitigação: Priorização das funcionalidades essenciais.

  - Risco 3: Limitação de tempo disponível dos integrantes.

    - Mitigação: Utilização do Trello para acompanhamento contínuo das atividades.

- Impacto dos Riscos no Resultado Final:
Os riscos identificados foram monitorados ao longo do projeto e não comprometeram a entrega final das funcionalidades previstas.

6. Lições Aprendidas

- O que Funcionou Bem:

  - Utilização do Trello para organização das atividades.

  - Aplicação do Kanban para visualização do fluxo de trabalho.

  - Uso de documentos de gerenciamento para acompanhamento das entregas.

- O que Poderia Ser Melhorado:

  - Definição mais detalhada de alguns requisitos logo no início da segunda fase.

  - Maior tempo para implementação de funcionalidades avançadas.

- Mudanças no Processo de Gestão:

  - A incorporação das práticas do PMBOK contribuiu para ampliar o controle e a organização do projeto.

7. Aceitação Formal

- Aceitação Formal das Entregas:
Todas as entregas foram formalmente aceitas pelo cliente (coordenação acadêmica) em reuniões de entrega final, com feedback positivo em relação à interface amigável e facilidade de uso.

8. Encerramento Administrativo

- Encerramento de Contratos:
Não se aplica ao projeto, uma vez que não houve contratação de serviços ou fornecedores externos.

- Documentação Final:
Toda a documentação produzida durante o projeto foi organizada e disponibilizada por meio do Trello e dos relatórios acadêmicos elaborados pela equipe.

- Transferência de Conhecimento:
Todo o conhecimento gerado permaneceu documentado nos relatórios, artefatos de gerenciamento e protótipo desenvolvido pela equipe.

9. Avaliação das Partes Interessadas

- Satisfação dos Stakeholders:
O projeto foi desenvolvido com foco nas necessidades identificadas pelo principal stakeholder, o Professor Sidney Galeote, buscando facilitar o acompanhamento visual dos projetos acadêmicos.

- Envolvimento das Partes Interessadas:
O acompanhamento contínuo do professor ao longo do semestre contribuiu para direcionar o desenvolvimento da solução e validar as entregas realizadas

10. Próximos Passos

- Manutenção e Evolução:
A plataforma poderá receber futuras melhorias relacionadas à persistência de dados, autenticação completa de usuários, notificações e expansão das funcionalidades de gerenciamento

- Projetos Relacionados Futuros:
Existe a possibilidade de evolução da solução para utilização em ambientes acadêmicos e organizacionais além do contexto da disciplina.

11. Assinaturas de aceite da conclusão do projeto

_________________________

Gerente do projeto

_____________________

Patrocinador

_________________

Cliente